КЕЙС ERP-система и аналитические дашборды для управления экспертизой проектной документации Реальный внедрённый прецедент ¦ Крупная инфраструктурная организация ¦ 2025–2026

Организация ежегодно рассматривала 400+ проектов документации силами 10 экспертов. Данные жили в 13 разрозненных Excel-журналах с ~100 000 записями. Ни сроки, ни нагрузка, ни риски не отслеживались в реальном времени. Собственная инициатива одного специалиста превратилась в полноценную веб-ERP-систему с аналитическими дашбордами — и дала измеримый результат уже на прототипе.

01. ПРОБЛЕМА — ЧТО БЫЛО ДО

Инженерный центр управлял сотнями проектов через SharePoint-сайт с гиперссылками на онлайн-таблицы. Это работало — пока масштаб не вырос до критической точки.

| 01 | 13 журналов, ~100 000 записей — без единого центра Данные по проектам, ТТЭ, согласованиям, основным средствам и схемам сторонности путей хранились в отдельных таблицах. Поиск истории по одному проекту занимал десятки минут. |
| --- | --- |

| 02 | Нет контроля сроков в реальном времени Просроченные согласования обнаруживались постфактум. Визуальных предупреждений не было. Руководитель узнавал о проблеме из звонка, а не из системы. |
| --- | --- |

| 03 | Нагрузка и эффективность специалистов — вслепую Кто перегружен, у кого узкое место, где срывается срок — эти данные не собирались. Решения о распределении задач принимались на интуиции. |
| --- | --- |

| 04 | Поручения теряются в потоке обращений 3300+ обращений в год в ЕАСД без приоритизации и динамического поднятия срочных задач. Важные поручения тонули в общем потоке карточек. |
| --- | --- |

| 05 | Критическая зависимость от одного сетевого ресурса Потеря SharePoint-ресурса означала потерю всей оперативной базы данных инженерного центра. Резервирования и структурированного архива не существовало. |
| --- | --- |

02. РЕШЕНИЕ — СИСТЕМА RAILEXPERT

По собственной инициативе специалиста НИЦ разработана веб-ERP-система RailExpert. Прототип (40% готовности) покрывает все ключевые функции: от учёта проектов до аналитики эффективности.

| Что вошло в систему - Панель управления — единый дашборд текущего состояния всех проектов, экспертиз и поручений | - Модуль проектов — 251+ проект с бизнес-кодами, заказчиками, статусами ТЗ и сроками - Экспертиза ТТЭ — интерактивный статус согласований по каждой дирекции с датами и замечаниями | - Протоколы, поручения, база знаний, справочники — все 13 журналов перенесены в новый формат - Аналитические дашборды — 9 экранов с KPI, сроками, нагрузкой, рисками и финансовым эффектом |  |
| --- | --- | --- | --- |

Панель управления RailExpert

Интерфейс модуля проектов и карточки ТТЭ:

Реестр проектов — 251 объект, сквозной поиск, статусы, бизнес-коды

Карточка ТТЭ — статус по каждой дирекции, визуальная индикация просрочки

03. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАШБОРДЫ

Поверх ERP-системы построено 9 аналитических дашбордов. Каждый даёт руководителю ответ на конкретный вопрос без копания в таблицах.

Ключевые показатели 2025 года:

Главный экран KPI: документы, ТТЭ, сроки, совещания, обращения — всё в одном месте

Объёмы рассмотрения документации:

Динамика план/факт по месяцам, разбивка по заказчикам — рост внешних документов +62% в 2025

Соблюдение сроков согласования:

89.4% в срок из 433 документов; разбивка по дирекциям и помесячная динамика

Оценка рисков и динамика год к году:

Риск-профиль: перегрузка специалистов (87), зависимость от кадров (75), рост объёмов (+14%)

Финансовый эффект от сокращения сроков:

181 день сэкономлен суммарно; максимальное сокращение по исходным данным –78%, по рассмотрению –82%

04. ИЗМЕРИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Данные получены из системы на прототипе (40% функциональности). Полное внедрение даст пропорциональный прирост по каждому показателю.

| 433 документов рассмотрено за 2025 | +14% рост к 2024 году | 181 дн. суммарно сэкономлено |
| --- | --- | --- |

| 82% макс. сокращение сроков рассмотрения | 192 ТТЭ — в 2.5× больше, чем в 2024 | 89.4% документов закрыто в срок |
| --- | --- | --- |

| 27% рост общей эффективности по KPI | -20% ср. срок ТТЭ (норматив 25 дн.) | +62% рост внешних заявок (81 компания) |
| --- | --- | --- |

Принципиальное отличие от Excel: каждый из 181 сэкономленного дня зафиксирован системой автоматически, без ручного расчёта. Это не оценка — это данные из базы.

05. КОМУ ПОДХОДИТ ЭТО РЕШЕНИЕ

Решение создавалось для реальных задач строительной экспертизы и управления проектной документацией. Типовой профиль заказчика:

| Признак | Критерий |
| --- | --- |
| Отрасль | Строительство, инфраструктура, транспорт, энергетика |
| Масштаб документооборота | От 50 проектов / документов в год |
| Текущий инструмент | Excel, SharePoint, Google Sheets — «самописные» таблицы |
| Боль | Нет контроля сроков, данные разбросаны, отчётность вручную |
| Оргструктура | 5-50 специалистов, работающих с проектной документацией |
| Тип организации | Инжиниринговые центры, технические заказчики, УКС, проектные офисы |

06. ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

Услуга предоставляется в трёх форматах — в зависимости от зрелости процессов и бюджета заказчика.

| Аналитический старт Быстрый результат без разработки | Методология + надзор Архитектура, ТЗ, контроль внедрения | Под ключ Полное внедрение с командой |
| --- | --- | --- |
| - Аудит текущих процессов и инструментов - Разработка карты процессов - Прототип дашбордов в Power BI / Grafana / веб - Рекомендации по оптимизации без смены системы | - Бизнес-анализ и ТЗ на систему - Архитектура модулей и потоков данных - Надзор за разработкой подрядчика - Настройка аналитических дашбордов - Обучение пользователей и администраторов | - Всё из формата «Методология» - Разработка системы силами партнёрской команды - Перенос данных из существующих таблиц - Поддержка и развитие системы - Гарантийный период |

Руслан Шипарев  |  Эксперт по управлению проектной экспертизой и цифровизации инженерных процессов

Реальный прецедент реализован в крупной инфраструктурной организации федерального масштаба